**BẢNG PHÂN CHIA NHIỆM VỤ**

| **Các nhiệm vụ của bài tập** | **Thành viên chịu trách nhiệm** | **Trạng thái** | **Phần báo cáo** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Làm tài liệu Vision and Scope | Nguyễn Minh Hiền  Lê Thị Ánh  Trần Thu Hà | [Đã hoàn thành] | Chương 1  1.1 Ánh  1.2 Ánh  1.3 Hà  1.4 Hiền  1.5 Hiền  1.6 Hà  1.7 Ánh  1.8 Hiền | Ngày bắt đầu: 15/05/2025  Ngày kết thúc:  15/05/2025 |
| Vẽ use case và đặc tả | Nguyễn Minh Hiền  Lê Thị Ánh  Trần Thu Hà | [Đã hoàn thành] | Chương 2  Hiền – Actor: Quản trị viên  Ánh – Actor: Độc giả  Hà – Actor: Tác giả + UC Đăng nhập | Ngày bắt đầu: 22/05/2025  Ngày kết thúc:  29/05/2025 |
| Vẽ biểu đồ lớp thực thể | Nguyễn Minh Hiền  Lê Thị Ánh | [Đã hoàn thành] | Chương 3  3.1 | Ngày bắt đầu: 06/06/2025  Ngày kết thúc:  06/06/2025 |
| Vẽ biểu đồ trạng thái và swimlande | Nguyễn Minh Hiền  Lê Thị Ánh  Trần Thu Hà | [Đã hoàn thành] | Chương 3  3.2  3.3 | Ngày bắt đầu: 13/06/2025  Ngày kết thúc:  16/06/2025 |
| Vẽ Screen Flow | Nguyễn Minh Hiền  Lê Thị Ánh  Trần Thu Hà | [Đã hoàn thành] | Chương 3  3.4  Hiền – Actor: Quản trị viên  Ánh – Actor: Độc giả  Hà – Actor: Tác giả | Ngày bắt đầu: 20/06/2025  Ngày kết thúc:  25/06/2025 |
| Thiết kế prototype | Nguyễn Minh Hiền  Lê Thị Ánh  Trần Thu Hà | [Đã hoàn thành] | Chương 3  3.5  Hiền – Actor: Quản trị viên  Ánh – Actor: Đăng nhập + Độc giả  Hà – Actor: Tác giả | Ngày bắt đầu: 22/05/2025  Ngày kết thúc:  25/06/2025 |
| Các yêu cầu phi chức năng | Nguyễn Minh Hiền | [Đã hoàn thành] | Chương 4 | Ngày bắt đầu: 22/06/2025  Ngày kết thúc:  24/06/2025 |